
中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目招标文件

招标单位：      中共中山市委党校         （盖 章）
招标代理机构：     中山市政府采购中心       （盖 章）

监管部门：  中国共产党中山市委员会组织部  （盖 章）
2020年10月

阅前提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒；如有不一致的地方，以招标文件为准。）

一、投标人应密切关注本项目招标公告发布的媒体（具体网站见“第一章招标公告”），中山市政府采购中心可能会在上述媒体发布项目澄清公告。

二、请投标人在开标时间前30分钟内进行签到，在投标截止时间前签到成功并及时提交纸质投标文件的方可进入开标程序。

三、投标文件应按顺序编制页码（包括证书复印件、合同复印件等也应编制页码）。

四、请仔细检查投标文件是否已按要求签名、盖章、签署日期。

五、建议投标人携带企业数字证书和法定代表人（或授权代表）身份证原件参与开标会议。

六、欢迎各潜在投标人对本项目招标文件不合理的地方提出意见和建议。

七、具体开标室详见开标当天中山市公共资源交易中心D区LED大屏幕安排。
目   录

3

第一章  招标公告

10

第二章  项目需求书

16

第三章  投标人须知

27

第四章  评标办法

36

第五章  合同条款及格式

37

第六章  投标文件格式



第一章  招标公告

中山市政府采购中心受中共中山市委党校的委托，对中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、项目基本情况

1.项目编号：CGZX-TG202010039

2.项目名称：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目

3.资金来源：非财政性资金

4.预算金额（元）：15,000,000.00

5.最高限价（元）：15,000,000.00（含暂列金额150万元）

6.工期要求：深化设计15个日历天，装饰施工及陈列布展100-120个日历天，要求2021年6月15日前建成并投入使用。

7.招标内容:包括布展区域内(以附图为准)陈列布展设计与施工（含展区内建筑装饰），包括但不限于以下内容：

（1）设计：

①建筑装饰设计：布展区域建筑装饰（含智能化系统、电气工程、空调末端、消防系统等）设计方案深化、施工图设计及施工图预算编制。设计的施工图需通过住建局或业务方委托的第三方中介机构等审查，符合施工许可、消防安全要求。

②布展设计：展陈提纲修改完善，使其深化、细化、具体化；展陈方案创意设计、初步设计、深化设计、施工图纸设计，施工图预算编制等。 

③整个规划展览区陈列布展项目的总体设计及布展区域内设计协调管理。

④为展区内的沙盘、LED屏幕、主题展示影片、展览馆标识导视系统等专业项目提供技术需求及场景艺术设计等。

（2）采购：

①完成缆线、设备、多媒体系统集成的采购（含查询系统、投影演示系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统）。

②完成展区内的沙盘、LED屏幕、主题展示影片、展览馆标识导视系统等专业项目的采购。

（3）施工：

①建筑装饰施工：布展区域（附图范围内）建筑装饰（含吊顶、楼地面、智能化系统、电气工程、空调末端、消防工程、拆除等）施工。

②布展施工：展台、展板、模型、艺术装置、多媒体展示（含相关影片制作），综合布线、设备、多媒体系统集成的安装（含查询系统、投影演示系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统）、互动软件开发、平面设计制作等确保整个展览馆各项功能使用的全部内容。

③整个规划展览区陈列布展项目施工总体协调管理。

④完成展区内的沙盘、主题展示影片等专业项目的施工。

⑤完成党建展览馆标识导视系统施工。

⑥施工完成后需通过有关行政部门的消防验收。

二、申请人的资格要求

1.投标人须同时具备以下资质：

⑴建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级或乙级以上资质。

⑵建筑装饰装修工程施工专业承包二级或二级以上资质。

2.投标人须具有有效的安全生产许可证。

3.投标人拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师(建筑工程专业）资格且具备安全生产考核B证。

4.投标人须满足以下条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

⑶有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  

⑷具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月21日至2020年11月14日

地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼D区公共资源交易中心

方式：网上获取招标文件。投标人自行登录“中山市公共资源交易网”，使用企业数字证书通过“业务系统登录”窗口进入“中山市公共资源交易平台-综合交易系统”，点击“获取招标/采购文件”，选择拟获取项目，点击“获取招标/采购文件”下载招标文件等相关材料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月8日9点30分

地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼D区公共资源交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、答疑时间

投标人如有疑问，请于2020年11月17日17:30前在网上综合交易系统答疑管理处提出。
七、答疑回复时间

2020年11月22日17:30前将由招标代理机构统一在中山市公共资源交易网“综合交易-交易答疑澄清”栏发布答疑公告，请投标人自行查看或下载。

八、投标保证金

投标人必须按（综合交易）网上缴纳保证金通知书 规定的方式提交投标保证金，投标保证金为¥ 100000 元（大写： 壹拾万元正  ），投标人应在2020年12月8 日9时30 分前缴纳投标保证金。投标保证金账号由投标人通过综合交易系统申请并按照缴纳保证金通知书上内容缴纳。（如不按要求缴纳，视为无效保证金）
    具体操作方法请登录“中山市公共资源交易网>>服务指南>>资料下载>>下载招标采购管理-投标企业操作手册V1.1。          
九、其他补充事宜

1.网上投标的具体操作方法:

⑴初次参与中山市公共资源交易活动的投标人，在投标前须登录“中山市公共资源交易网”进行用户注册。注册具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→办事指引→中山市公共资源交易系统用户自主注册办理指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。

⑵已注册的投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，自行登录“中山市公共资源交易网”，使用企业数字证书通过“业务系统登录”窗口进入“中山市公共资源交易平台-综合交易系统”，进行投标文件上传和相关操作。咨询电话：0760-89817366、89817122。

2.投标保证金的缴纳

投标人完成“获取招标/采购文件”操作后，在业务系统中进入“缴纳保证金”页面，选择“已获取招标/采购文件”项目，点击“缴纳投标保证金”按钮，打印缴纳投标保证金通知书（每个项目每次招标，每一家投标单位所获取的保证金缴纳账号都不相同）。投标人必须严格按照保证金通知书的缴纳金额，在截止时间前，使用在中山市公共资源交易中心登记的企业基本账号进行缴纳（不接收现金缴交），否则保证金无效。咨询电话：0760-89817366、89817122。

3.企业名称变更情况

在本项目开标前，投标人如有变更企业名称情况的，请在投标文件中附上相关证明材料，具体以评审意见为准。

4.投标人签到方式

投标截止时间前，投标人应在招标文件规定的地点提交纸质投标文件。提交纸质投标文件前，投标人应通过固定交易员指纹或固定交易员身份证或企业数字证书进行签到。上述三种签到方式均不能成功的，其投标文件将被拒绝接收。如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的上述电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件提交的有效性。

5.固定交易员指纹或身份证信息的录入

投标人可依据《关于规范固定交易员电子化录入工作的通知》（“中山市公共资源交易网→通知公告”栏目）提前在中山市公共交易中心综合业务窗口办理固定交易员指纹或身份证信息录入工作。固定交易员可以是该投标人的法定代表人或驻中山分支机构负责人（如有）或员工（人数不限）。咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。

6.相关公告发布的媒体

⑴投标人自行登录本项目公告发布的媒体下载有效电子招标文件。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

⑵项目相关公告发布的媒体：中共中山市委党校官方网（http://www.zsswdx.gov.cn/）、中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn/）。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

 名称：中共中山市委党校

 地址：中山市博爱六路20号

 电话：0760-88889743

2.招标代理机构信息

 名称：中山市政府采购中心

 地址：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼D区公共资源交易中心

 项目联系人：廖小姐

电话：0760-89817357

3.监管部门信息

 名称：中国共产党中山市委员会组织部

 地址：中山市松苑路1号
 电话：0760-88318226
附件：

1.招标文件 
2.中共中山市委党校景明楼竣工图

发布人：中山市政府采购中心
发布时间：2020 年10月20日
地图指引：
[image: image1.png] LEE





中心路线图：

     [image: image2.jpg]12
-
N

Lo l
I
}i][—_; D21 D22
- La
X NS IR fsE
o
>—u | I—
I [ 3
r D20
FHT6E FHRTE FF KEBRET
el D16 D17 *ﬁ; —4
4
X l D08 D07 I D06
-g l FriR e E FHROW FHAR 10 %
X | SE—e —g
} N T A fr—
|- FiRsE | Firazm | 3 FHRE | TR
wlc D15 D14 D13
5 = a
1= p—" -
B e
— 9 3z
o g PDAK j%c
o
- T
BARR T 25 i 01

* BARHIOAE

—> iaRERLk

FUTFITBARS O F@EE

AR b S

¢





第二章  项目需求书

一、总论

1.项目概况：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目以中共中山市委党校为发包人。项目选址中共中山市委党校景明楼，该楼宇建筑面积约2772平方米，为框架式建筑结构，现为办公用途，拟改建为中山市党建展览馆。此外，中共中山市委党校拟于近期在景明楼东南角南面外墙加建一座厢式电梯。
2.指导思想：建设中山市党建展览馆是经市委研究同意的。中山市党建展览馆建设工作，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，献礼中国共产党百年华诞，展示习近平新时代中国特色社会主义思想在中山大地的生动实践，助推中山打赢经济翻身仗、重振虎威、加快高质量崛起。
3.功能定位：把中山市党建展览馆建成为展示中山党的领导和党的建设成果的窗口、“不忘初心、牢记使命”制度化的重要载体、党校干部教育培训的课堂、锤炼党员党性和提振干事创业精气神的基地、党员活动和理论宣传的重要阵地。

4.厅室设置：中山市党建展览馆设置杨殷厅、珠江纵队厅、“四最按语”厅、里溪厅、“不走回头路”厅、美丽中山厅等展示厅6个，设置新时代先锋厅、警示教育厅、初心使命厅等功能厅3个，另设置序厅、尾厅各1个。设置容纳45人左右的小型研讨室1个。设置贵宾室1个。

二、布展要求
1.根据展览需要，在确保建筑安全的前提下对建筑进行改造，使之符合展馆要求。
2.展厅布局要科学合理。要充分结合建筑结构和厅室设置，科学设计空间布局和参观动线。展厅面积要根据展陈内容进行调整，展示厅和功能厅中，“不走回头路”厅、美丽中山厅展览面积稍大，其他展厅面积总体相当。
3.展览设计要体现原创性。充分结合建筑风格与空间布局，坚持因地制宜，力求在展览理念、展览手段、展览形式、展览布局等方面实现突破和创新，不得与国内已有党建展览馆风格雷同。
4.展览手段要丰富多样。党建展览馆运用的展览手段包括但不限于图片、展板、展橱、展柜、展台、模型、雕塑、文化墙、多媒体、实物等，要根据展陈内容，合理利用各种声、光、电等现代化手段与规划内容融为一体，创造出多维立体展览效果。
5.展陈形式要突出特色。要充分结合各展厅的展览主题、时代风貌、展陈内容，在空间利用、装修装饰、展陈手段等方面进行创新，坚持一厅一特色，使展览内容、手段、形式浑然一体，提高受众观展体验。

6.布展耗材要符合节能环保要求；展板内容应易于更换和增减，局部可变或可拆卸。展板大小根据内容展示内容决定，重要图表单独成板，图片若集中，应作灵活布置。展橱、展柜、展台的设计，应考虑便于保护陈设与更换增减，数量不追求过多，为后期增设预留空间；模型、雕塑设计、文化墙设计、多媒体、实物陈设等应与展板相呼应。
7.考虑不同的参观对象（领导、来宾、党校学员），做好党建展览馆内部无障碍设计，其中一个展厅要配置不少于100个储位的便于临时存放移动通信工具的设备。
8.采用先进的数据处理终端，方便信息管理、维护更新；充分考虑展馆的智能化与节能环保，做到系统安全可靠，运营成本经济。
9.充分考虑通风、恒温、除湿等要求，配备必要的水、电、空调、安防、消防设施，符合消防安全要求。
10.中标人要根据发包人要求，做好展品征集相关工作，包括但不限于购买、复制、仿制展品以及档案资料分类、整理、接收、转运、保管等工作。

11.中标人应编写展陈大纲、针对领导（来宾）、党校学员编写不同解说词。
三、项目要求

1.工程质量要求：达到相关质量验收合格标准。

2.工期要求：深化设计15个日历天，装饰施工及陈列布展100-120个日历天，要求2021年6月15日前建成并投入使用。
3.最高限价：1500万元（含暂列金额150万元）。   

四、设计施工要求

1.投标的展馆设计方案

各投标人投标时要提交展馆设计方案。展馆设计方案要按照展览馆建设的指导思想、功能定位、展厅安排进行设计，要结合展览馆建筑结构和展馆建设的基本要求、特点以及相应科学原理，设计方案要富有科学内涵、创意性、合理性、可行性、并易于理解领会。设计方案不要求结合具体展陈内容，但要将上述布展要求充分体现出来。展馆配置的所有设备要符合国家相关标准，与展览要实现的效果相协调，运行安全稳定可靠，注意消防、通风等专业设计及实施。涉及国家规定需要有设计和(或)制造的许可和(或)资质要求的展项，须有符合国家有关规定的单位进行设计制造。

2.深化设计要求
深化设计要以其初步设计为基础，综合吸收前五名投标人展览设计方案中的好做法，根据发包人要求和展览内容、展品进行优化美化，不断提升展览设计水平。

2.1相关法规、管理条例和技术标准、行业标准(不限于以下)：
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)；
《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210)；
国家及相关部门规定的环保及节能方面的标准和规范；
国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；
相关行业标准和规范，按最新版执行；
其他有关规定。
2.2投标人使用的标准未在本招标文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若投标人使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国家认可的同等或更高级的标准。
3.设计原则
3.1展品本身要求展览形式的节能、低碳、新颖、创新、不落俗套。
3.2展品与建筑结构的适应性；
3.3展品表现形式与展厅环境艺术的和谐统一；
3.4展品设计必须遵循初步设计方案、国家相关通用标准和行业规范；遵循防火、环保的原则。
4.材料选用
4.1设计使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，进行采购。并应有产品合格证、材质证明书。
4.2严禁使用国家明令淘汰的材料。
4.3设计使用的各种材料要求达到环保E1级，大量使用的主材料要有厂家相关送检报验合格证。
4.4要求装饰施工中大量使用的主材料，在设计图纸中注明，购买后的主材进场前还要发包人和监理公司进行检验方可进场。
4.5防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。
4.6结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。
4.7装饰材料在三年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在5年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。
4.8照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。
4.9展品外部如采用铝合金材料，需做阳极氧化处理。
4.10展品如采用易蛀、易腐材料，要进行防腐、防蚀处理。
4.11玻璃钢材料应保证其阻燃性，并达到B1级防火等级。展品制作不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷，表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致缺陷。用于展品的玻璃钢材料厚度大于2毫米。
4.12展品表面材料选择要尽量避免由于色彩和光辐反射等导致的视错觉引起安全问题，同时要考虑材料的耐磨性。
5. 设备选用
5.1展品设计选用的一般通用机械、电器设备和标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。
5.2对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C” 认证标志。
5.3对于非标准机电产品，应有质量验收标准、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料。
5.4展品的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性，易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。
5.5用于操作的按键等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。展品操作按键的种类、规格应尽量统一。
5.6展品的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。
5.7设备的金属外壳应可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。
5.8设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。
5.9所有展品必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散，以及供电后的系统复位。
5.10有电磁辐射的展品，其设备各项参数指标和防护措施均要符合国家的有关规定。
5.11展品设计要保证设备运行的噪音一般不得高于65dB，并采取隔声、吸声、消声等措施，减少设备的噪音和多次反射声对观众听觉的影响。
5.12若涉及建设小型剧场的，地面、布景、内部墙面和天花板应选强吸声材料，空场混响时间应小于1秒。墙壁和门应选用隔声、隔震材料，以避免声干扰。
5.13投影屏幕亮度需要灯光配合时，屏幕前应无直达光。
5.14声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合相关国家标准的要求。
5.15对于展品照明要有立体感，对于大型展品适当采用局部照明或混合照明。
5.16展品的水、电、气、声、光、数据、通信等接口，要在原理图和施工图上注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸及消耗能量。
5.17展品中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求。
6.安全和环保
6.1设计应绝对服从“安全第一”的原则，平面布局首先要考虑人流通道。

6.2满足GBT25295-2010《电气设备安全设计导则》等有关电气安全的国家规范。

6.3所使用的各种材料应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。
6.4对于环境投射灯光和展品照明灯饰，光强要适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染。
6.5展品在陈设和使用过程中，尽可能不产生有害气体、液体和固体废弃物。
6.6灯光设计中避免大面积使用白炽灯，尽量采用高效节能灯（金属卤素灯）和LED灯。
6.7电气设计中需采用三相五线制设计；展品金属结构、外壳必须保护接地设计。
6.8所有可操作和接触的展品，其被观众的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。
6.9所有展品不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。
6.10对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对参观者带来伤害。
7.质量保修
质保期：装修工程为2年，其它设备按国家相应规定和投标人承诺的保修期。
8.工期要求
中标人须如期完成整个项目，不得拖延。除非因不可抗力或发包人的原因将工期推迟，否则发包人将处以一定比例的违约金。投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排和承诺，并制定进度计划。
9.项目管理要求
9.1中标人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
9.2中标人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。中标人在工程施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标人索赔。
9.3中标人施工阶段，应做好防范措施，做到无噪音、灰尘污染，不妨碍他人通行。
9.4 中标人施工阶段对发包人提出的展厅方案修改意见要及时调整。
10.未尽事宜合同签订时具体协商。
五、知识产权：
1.对中标人的设计方案，视为投标人受发包人委托创作的作品，该方案评标后不予退回，发包人、中标人可以在本工程使用该方案。
2.投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
3.本项目对展陈设计方案得分排名前五名的投标人进行补偿，补偿标准如下：
除中标人外展陈设计方案得分排名第1名的投标人：人民币2万元；
除中标人外展陈设计方案得分排名第2名的投标人：人民币1万元；
除中标人外展陈设计方案得分排名第3、4名的投标人：各人民币0.5万元；
其他投标人：费用全部自理，发包人不予补偿。
4.获得投标经济补偿的设计方案，知识产权归发包人所有，发包人有权在项目实施过程中参考使用，不另行支付费用。
5.获得投标经济补偿的设计方案，未经发包人许可，不得用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

六、项目演示：

投标人需在评标时提供针对采购人需求的演示。相关事项如下:

1.地点:评标现场
2.时间:每位投标人的演示时间在20分钟之内(15分钟现场演示，5分钟现场答疑)
3.演示内容:中山市党建展览馆展陈一体化建设设计方案演示
4.方法:

(1)演示内容以PPT形式存放于U盘或光盘中，并把U盘或光盘密封在响应文件密封袋中，于投标截止时间前上交给工作人员，如未密封，工作人员将拒收；U盘或光盘一经提交，不予退还。

(2)进行演讲的人员须为投标人的法定代表人或授权代理人，并凭本人身份证原件进入评标室。

第三章  投标人须知
一、 说 明

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中共中山市委党校在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、 招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由下列文件构成，内容如下：

6.1.1招标公告

6.1.2项目需求书
6.1.3投标人须知
6.1.4评标办法

6.1.5合同条款及格式

6.1.6 投标文件格式

6.1.7 在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件等

6.2 无特别说明，招标文件中涉及的价格均以人民币为货币单位。

6.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

    7.招标文件的澄清或修改

7.1 招标人或者采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购中心应当在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，招标人或者采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标人及采购中心发出的澄清或修改（更正）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3 投标人未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人及采购中心将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个投标人。
招标文件的答疑或现场踏勘
    本项目的不组织集中现场踏勘、不组织答疑会。

    9.招标代理机构代理费用
根据有关文件规定，中山市政府采购中心不向中标人或招标人收取本项目的代理费用。

三、 投标文件的编制

10.投标文件的语言和计量

10.1 投标人应使用中文编制投标文件。投标文件中的支持资料和已印刷文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译，并以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以通过国家认监委认证的机构的译本为准。

10.2 投标人在投标文件中及其与采购中心、招标人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位，招标文件另有规定的除外。
11.投标文件的构成  

投标人编写的投标文件应包括资格审核文件、符合性审核文件、其他资料（含技术商务文件等），编排顺序可按“第六章投标文件格式”编排。
12.投标文件的编制

12.1 投标人应完整、真实、准确地制作投标文件。
12.2 投标人应当对投标文件进行装订，未经装订的投标文件可能发生文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12.3 投标人应当对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受发包人、采购中心及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
12.4 如因投标人的投标文件填报内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12.5 本项目不允许有备选方案，否则视为无效投标。

13.投标文件的数量与式样

13.1 投标人需准备投标文件正本一份、电子投标文件一份和副本八份。电子投标文件与纸质版投标文件不符的以纸质版投标文件为准。

13.2 使用U盘或光盘存放电子投标文件，并把U盘或光盘密封在投标文件密封袋中，于投标截止时间前提交现场工作人员。如未密封，电子投标文件将被拒收。U盘或光盘一经提交，不予退还。

13.3 投标文件的副本采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
14.投标文件的签署

14.1 招标文件要求签名的，由法定代表人或其授权代表签字（用不褪色墨水的钢笔或签字笔书写），相关资料须附在投标文件正本中。

14.2 投标文件应按要求签署。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表在旁边签字并加盖公章，否则视为插字、涂改和增删无效。
15.投标报价

15.1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，发包人将不再另行支付。发包人要求投标人在投标时将完成本项目所需的一切费用和风险计入投标报价，中标人为完成本项目全部内容所需发生的全部费用已计算（或分摊）在投标文件所标明清单的单价或总价之中，无论投标所报工程量清单是否准确（或漏项）、无论投标报价是否合理，工程价款不作任何调整。

15.2 投标报价的计价方法：

工程实体费用按照国家（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》进行编制和有关文件计算。工程量清单由投标人根据自己类似项目经验和自己的设计方案编制，投标人编制的工程量清单报价是投标人投标设计方案（包括中标后的深化设计）所示全部内容的工程全部费用的价格体现。

15.3 投标人应对各种如施工位置足以影响投标报价的现场因素有充分了解，并实地考察现场，任何因忽略或误解现场情况而导致工程成本增加或工期延长而提出的申请将会被拒绝。

15.4 投标人应按工程量清单报价格式进行编制、填写、签字、盖章。设备的采购费、装卸费、制作设计安装费、保管费、保险费、运杂费以及拆除费（按500米运距）等其它支出项等相关费用和风险费用均应计入本次投标报价。

15.5 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，作废标处理。安全施工费作为规费计入投标总报价。

15.6 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“唱标一览表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

15.7 投标人中标后应首先按发包人要求修改和深化设计方案，并在15日内完成深化设计的施工图纸，施工图纸应符合建设行政主管等有关部门审核要求。如审核未通过，中标人应按照要求进行修改，所发生的所有费用由中标人承担。

15.8 本项目投标人中标后，进行深化设计并在15日内完成深化设计的施工图纸，施工图纸经发包人或建设行政主管等有关部门审核通过，中标人根据审核通过的施工图纸重新编制工程量清单（该清单应以中标人的深化方案施工报价为参考：中标人所报方案设计工程量清单中有适用于施工图清单的价格，按已有的价格执行；原清单中只有类似的价格，可以参照类似价格执行；材料价格另有约定的除外），原清单中没有的价格，按照合同相关条款执行。

15.9 措施费

投标人在投标报价中应充分考虑。本次报价投标人应充分考虑到在施工组织、劳动力安排、材料运输、机械设备的使用及现场安全措施、工期、质量、昼夜施工等方面，将受到各种不利因素的影响及应承担的风险。

15.10 设备、材料供应

本项目所使用的设备、材料的品牌、规格、型号、质量等级、生产厂家、单价等内容在使用时均应由发包人、监理单位及施工单位共同考察，发包人作最终确定，由中标人采购。该部分设备材料确认的价款及工程中实际用量是进行最终工程结算的依据。发包人保留中标后根据工程实际情况对设备材料采购的权力。

15.11 投标报价还应包含工程中所有材料的抽样检测费及其它各项检测费、实验费、系统调试费等相关费用。如有特殊材料，请在报价说明中列明并进行报价。

15.12 施工过程中发包人提出的设计变更，原工程量清单有适用于变更工程的价格，按已有的价格变更合同价款；原清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经双方确认后方可执行。

15.13投标人应充分考虑采用先进的设计理念、结合地域人文特点、增加科技含量，提高设计水平，达到质优、价格合理的目的。

15.14 投标人的投标总价应当与组成工程量的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠(或降价、让利)，投标人对发包人的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。

15.15 投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的投标价格一旦为发包人接受，在整个合同有效期内，所有价格均不能违背施工合同进行调整。本合同人工、材料、机械价格调整应遵循如下原则：

15.15.1 人工单价原则上不予调整，如果造价管理部门发布人工单价调整的有关文件，本合同将根据投标当期信息价与发布单价的价差，进行调整，价差不再计取管理费和利润。

15.15.2 投标人的主要材料价格的风险控制在±10％（含10％）以内，超过此范围，招标人将根据施工期当期材料信息价与投标当期信息价(并考虑投标材料价格下浮率)，对超出±5%的部分进行调整，工程量以当月月进度报表申报实际完成的工程量为准，每月发生的价差在当月月进度报表中申报，价差不再计取管理费和利润。其他材料价格风险投标人自行考虑，无论何种情况，不予调整。

15.15.3 投标人施工机械费原则上不予调整，如果造价管理部门发布机械调整的有关文件，本合同将根据投标当期信息价与发布单价的价差，进行调整，价差不再计取管理费和利润。

15.16 投标人所报的分部分项清单计价表，仅其中的各项综合单价将产生合同效力，这类综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。所以，投标人在准备自己的投标价格时，应严格遵循《计价规范》的要求，尽可能详细的描述出由项目编码对应的项目名称的项目特征。投标人的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括《计价规范》中对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。

15.17 措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定。

15.18 投标人的投标报价中应含的保险费按如下规定办理：

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、第三者责任险等险种，投标人在投标报价中必须包含以上费用。

15.19 施工用电、用水由发包人方提供，施工用水、电费不应含在投标报价中。

15.20 投标人应对本工程施工现场进行安全、文明施工，相关费用并入投标报价中。

15.21 施工期间因道路不间断交通或受综合管线交叉施工影响发生的费用，投标人应在其它项目清单的投标人部分进行考虑。

16.投标保证金
16.1 投标人须按以下内容中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

16.1.1投标保证金金额：¥ 100000.00元。

16.1.2缴纳形式：非现金形式（转账）。

16.1.3投标保证金在提交投标文件截止时间前到达以下指定账号，否则为无效保证金。汇款时要注明项目的名称：

户名：中山市公共资源交易中心

账户号：投标人网上投标成功后，按系统提供银行账号缴纳投标保证金。

（注意：请在缴款凭证“备注”栏写明项目名称：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目，以便查询。）

16.2 投标保证金的退还

16.2.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

16.2.2 自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。  

16.3 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

16.3.1 投标有效期从提交投标文件截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构可以不退还投标保证金；

16.3.2 法律法规规定的其他情况。

17.投标有效期

17.1 投标有效期从投标截止之日起90天，投标有效期不足的，视为无效投标。
17.2 特殊情况：在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。此要求与答复均应以书面形式提交。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将予以退还，其投标在原投标有效期期满后将失效。同意延长投标有效期的，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
18.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购中心均无义务和责任承担这些费用。

四、投标文件的提交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件未按下列要求提交的将被拒收：

19.1.1投标文件（含电子投标文件）须密封提交；

19.1.2密封外包装正面注明：项目名称、投标人全称及地址和“在招标文件中规定的开标时间前不得启封”的字样；

19.2密封外包装须加盖投标人公章。

19.3 密封要求：保证投标文件内容不外泄即可。

19.4 如果未按招标文件要求密封和标记，采购中心对误投或提前启封概不负责。

20.投标文件的提交及投标截止时间

投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人或采购中心收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.投标文件的修改和撤回、撤销

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
21.2 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标的，不予退还其投标保证金。
五、 开标与评标

22.开标

22.1 采购中心在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到和纸质投标文件的提交，签到方式有：
    22.1.1 使用固定交易员指纹或固定交易员身份证签到的，以投标截止时间前完成指纹或身份证签到确认投标文件提交的有效性；投标人应依据《关于规范固定交易员电子化录入工作的通知》（“中山市公共资源交易网→通知公告”栏目）提前在交易中心综合业务窗口办理固定交易员指纹或身份证信息录入工作，并由指纹或身份证信息录入成功的固定交易员代表投标人参与本项目投标。固定交易员可以是该投标人的法定代表人、驻中山分支机构负责人（如有）、员工（人数不限）。办理指纹或身份证信息系统录入需要一定的时间，投标人应综合考虑此风险，预足充分的时间提前办理，投标人因办理不及时导致无法参与投标的，责任由投标人自负。固定交易员指纹或身份证信息录入的咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。
    22.1.2 使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件提交的有效性；
    22.1.3 如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件提交的有效性。

22.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或采购中心工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标

23.1 评标委员会

23.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员由招标人代表3人、评审专家6人组成。
23.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.合同授予

24.1 定标方式

评标委员会推荐三名中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

中标人的确定：本项目采用综合评估法进行评审，定标原则按照招投标领域法律法规，参考中建通【2016】117号文执行，评标办法详见第三章评标办法。

24.2 中标通知

评标结果在评标结束后统一在中共中山市委党校官方网（http://www.zsswdx.gov.cn/）、中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn→评标结果公示栏）上公示（评标结果公示时间不少于3日），该公示等同于告知中标人及未中标人，招标人不再另行发出《中标结果通知书》，请投标人及时查看。

24.3 评标结果公示后无异议，招标人（代理机构）将中标通知书交综合交易部，项目中标信息在公共资源交易网站公布。同时，采购中心将向中标人发出中标通知书，领取人凭授权委托书及身份证原件到中山市公共资源交易中心综合业务窗口领取中标通知书。中标人在系统自行打印项目交易见证书。
25.签订合同

25.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

26.有下列情形之一的，招标人将重新招标：

26.1 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

26.2 资格审核文件检查合格的投标人少于3 个的；

26.3 符合性审核文件检查合格的投标人少于3 个的；

26.4 经评标委员会评审后否决所有投标的；

26.5 法律法规规定的重新招标的其他情况。

27.纪律和监督

27.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

27.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

27.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.提疑与答疑

28.1 投标人可在投标截止时间前20天在业务系统上对招标文件提出疑问。招标代理机构收集投标人所提疑问并编制答疑文件，投标截止期限前15日在中共中山市委党校官方网（http://www.zsswdx.gov.cn/）、中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）上公布答疑文件。

28.2 投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

28.3 投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有疑问的，应当在中标候选人公示期间提出。

28.4 存在以下情形之一的，招标人（或招标代理机构）可以不予受理提疑，并向提疑人发出不予受理通知书：①以单位名义提疑的，提疑书未经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章的；②以个人名义提疑的，提疑书未署异议人真实姓名、签字、有效联系方式或没有有效身份证明文件；③如有委托代理人的，委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的。
29.投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向中国共产党中山市委员会组织部投诉。本项目投诉事项均应先向招标人（或招标代理机构）进行提疑，没有进行提疑的，中国共产党中山市委员会组织部不予受理投诉。

投诉事项成立，对中标结果造成实质性影响且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。
六、合同的订立

30.合同的订立

30.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
30.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。 

30.3 招标人按相关部门规定将合同副本进行备案。
31.合同的履行

31.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报合同备案部门；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由及相应措施，以书面形式报合同备案部门。
31.2 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。签订补充合同的，必须按规定备案。   
七、其他说明

32.以下情况视为无效投标：

32.1 不满足《资格审查表》要求的；

32.2 不满足《符合性审查表》要求的；

32.3 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加本项目或同一子项目投标的；

32.4 投标文件提供虚假材料的；

32.5 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

32.6 投标人对招标人、采购中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

32.7 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

33.关于原件的说明：

招标文件要求提供原件的，投标文件中应当提供原件；招标文件未要求提供原件的，投标文件中提供原件或复印件（加盖公章）均可，原件不退还。

第四章  评标办法
一、评标办法 

本项目采用综合评估法进行评审。

二、评标程序

（一）评标步骤
	序号
	时 间
	评标方法及程序
	工 作 程 序
	负 责 人

	1
	程序1
	资格审核文件审查
	按照《资格审查表》（见附表1）内容对投标文件进行资格审查，只有对《资格审查表》所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
	评委

	2
	程序2
	符合性审核文审查
	评标委员会按照《符合性审查表》（见附表2）内容对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性评审，对认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数的原则做出结论；

只有对《符合性审查表》所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。

以评标委员会通过符合性审查的投标人数量是否够法定3家来决定是否需废标。
	评委

	3
	程序3
	技术商务评审
	评标委员会就投标人对技术商务评审表中各项要求的响应程度进行评分，各因素所占分值见《技术商务评分表》（见附表3）
	评委

	4
	程序4
	价格评审
	见附表4
	评委

	5
	程序6
	中标候选人的确定
	将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分，评标委员会根据综合得分（取小数点后两位），按从高到底顺序排列，推荐不超过3名的中标候选人。
	评委


（二）否决性条款

投标人有下列情形之一的，不受理投标：

1.投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标评标会或迟到的或未按时到开标完成签到的； 

2.逾期递交投标文件的；

3.投标文件的密封和标记不符合第三章《投标人须知》规定的。

注：在评标环节中，如遇争议部分需评标委员会做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

（三）评标：

1.第一阶段：按照《资格审查表》（见附表1）内容对投标文件进行资格审查，只有对《资格审查表》所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.第二阶段: 评标委员会按照《符合性审查表》（见附表2）内容对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性评审，对认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数的原则做出结论；只有对《符合性审查表》所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。以评标委员会通过符合性审查的投标人数量是否够法定3家来决定是否需废标。

3.第三阶段: 评标委员会就投标人对技术商务评审表中各项要求的响应程度进行评分，各因素所占分值见《技术商务评分表》（见附表3）。凡数额计算，计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数。

4.第四阶段：由评标委员会按照附件4的规定进行价格评分。凡数额计算，计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数。

5.第五阶段：将技术商务得分和价格得分相加得出综合得分。评标委员会推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分次高的为第二中标候选人，综合得分第三高的为第三中标候选人，中标价为中标人的投标报价。若出现综合得分有两家以上投标单位的分值相同时，则依次按以下内容的得分高低确定中标候选人排序：(1) 技术商务得分（2）价格得分。若上述内容得分也相同时，则由评委随机确定排序。

6.投标文件的澄清和补正

1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附   件：

资格审查表（评审条款）

	序号
	评审内容
	需要提供的相关资料

	1
	投标人须同时具备以下资质：

⑴建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级或乙级以上资质

⑵建筑装饰装修工程施工专业承包二级或二级以上资质。
	提供加盖公章的资质证书复印件。

	2
	投标人须具有有效的安全生产许可证。
	提供加盖公章的安全生产许可证复印件。

	3
	投标人拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师(建筑工程专业）资格且具备安全生产考核B证。
	提供加盖公章的二级及以上注册建造师(建筑工程专业）证书复印件和提供加盖公章的安全生产考核B证复印件。

	4
	具有独立承担民事责任的能力；
	提供营业执照（复印件加盖公章）

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	2020年之前成立的投标人，提供2019年度财务报告；
2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见第六章）。

	6
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	2020年之前成立的投标人，提供相关纳税证明（复印件加盖公章）；

2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见第六章）。

	
	
	2020年之前成立的投标人，提供相关社保证明（复印件加盖公章）；

2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见第六章）。

	7
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函》（可参照第六章格式）。

	8
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的声明（格式详见第六章）。

	9
	本项目不接受联合体投标。
	


附   表2：

符合性审查表（评审条款）
	序号
	评审内容

	1
	投标函已提交，且投标有效期符合招标文件规定；

	2
	投标文件已按照招标文件规定要求签署、盖章；

	3
	已提交法定代表人证明书及授权委托书；

	4
	投标总价不超过本项目最高限价；

	5
	投标人已按招标文件要求缴纳投标保证金。


注：投标人不能同时满足上述符合性审查表条款的，视为符合性审查不通过，其投标无效。
附   表3：
技术商务评分表（评审条款）——80分
	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	投标文件制作情况
	3
	分值：优秀得3分；一般得2分；差得0分；

评委对各投标人的投标文件制作情况进行评审。

优秀：投标文件目录、自查表填写清晰规范，目录页码指引准确；
一般：投标文件目录、自查表填写清晰规范度一般，目录页码指引准确度一般；

差：投标文件目录、自查表填写不规范，没有目录页码。

	2
	设计思路
	10
	分值：优秀得10分；良好得7分；一般得4分；差得0分；
优秀：设计方案设计思路清晰，设计理念符合本党建馆的功能定位，整体设计上有不少于一个的突出亮点；
良好：设计方案设计思路较清晰，设计理念比较符合本党建馆的功能定位，整体设计上有一个亮点；
 一般：设计方案设计思路不够清晰，设计理念不符合本党建馆的功能定位，整体设计上没有一个亮点；
 差：未明确设计思路的。

	3
	布局设计
	10
	分值：优秀得10分；良好得7分；一般得4分；差得0分；

优秀：展厅布局非常合理，充分考虑到参观人员的安全性、导向性以及工作人员的

便利性的；
良好：展厅布局基本合理，基本考虑到参观人员的安全性、导向性以及工作人员的

便利性的；
一般：展厅布局不合理，没有考虑到参观人员的安全性、导向性以及工作人员的便

利性的；
差：展厅没有布局规划的。

	4
	设计效果
	10
	分值：优秀得10分；良好得7分；一般得4分；差得0分；

优秀：展厅环境效果和形式非常迎合本党建展览馆各展厅、功能厅预定主题的展示

需求；

良好：展厅环境效果和形式基本可以迎合本党建展览馆各展厅、功能厅预定主题的

展示需求；
一般：展厅环境效果和形式不能迎合本党建展览馆各展厅、功能厅预定主题的展示需求；
    差：没有效果图的。

	5
	展陈特色
	10
	分值：优秀得10分；良好得7分；一般得4分；差得0分；

优秀：展厅展陈设计在空间利用、装修装饰、展陈手段等方面有较多亮点或创新，充分体现一厅一特色；

良好：展厅展陈设计在空间利用、装修装饰、展陈手段等方面有一定亮点或创新，较好体现一厅一特色；

一般：展厅展陈设计在空间利用、装修装饰、展陈手段等方面亮点或创新不突出，没有体现一厅一特色；

 差：没有提供展陈特色的相关说明。


	6
	展陈手段
	10
	分值：优秀得10分；良好得7分；一般得4分；差得0分；

优秀：项目高科技布展手段含量高，高科技布展面积占比最高，互动性强，制作工艺先进，艺术感染力强，性能优，操作简便，易维护，价格合理；

良好：项目高科技布展手段含量一般，高科技布展面积占比较高，制作工艺精，有艺术感染力，参与性与互动性强，性能较好，操作简便，价格适中；

一般：项目高科技布展手段含量较少，高科技布展面积占比较低，制作工艺较好，有一定的感染力，有参与性和互动性，性能一般，操作简便，价格较高； 

差：项目没有高科技布展手段，高科技布展面积占比很低，制作工艺差，无艺术感染力，无参与性和互动性，操作复杂，难以维护，价格高。

	7
	展区内容设计方案
	5
	分值：优秀得5分；良好得3分；一般得1分；差得0分；

优秀：展区（功能区）内容设计十分清晰、详细，有详细的说明，符合展区或功能区主题的；

良好：展区（功能区）内容设计较清晰、详细，有相关的说明，较符合展区或功能区主题的；

一般：展区（功能区）内容设计方案较清晰、详细，较符合展区或功能区主题的；

差：没有提供展区内容设计方案。

	8
	现场演示
	5
	分值：优秀得5分；良好得3分；一般得1分；差得0分；

评审现场进行PPT演示文稿的展示，对本项目服务方案加以阐述。服务方案包括对项目的理解、方案针对性和可行性、解决问题能力、总体策划方案(如展览宗旨、主题是否符合项目要求，展览策划是否具有创意性)、总体执行方案(如展览组织安排、人员安全保障措施、执行难点及其处理方法)、应急措施方案(如突发事件的处理措施、应急预案)、策划进度方案(如划进度计划、策划力量的配备、质量保证措施)等方面。

优秀：演示内容重点突出，条理清晰、语言简洁明确，演示没有超时；

良好：演示内容有重点，条理较清晰、语言较简洁明确，演示没有超时；

一般：演示内容重点不突出，条理不清晰、语言表达不简洁明确，演示超时。

差：没有进行现场演示。

	9
	人员配备
	7
	拟派本项目的其他人员（项目经理除外）情况，满足技术负责人（具有高级职称）1人、施工员1人、安全员2人、质量员1人、资料员1人、材料员（取样员）1人的得7分，每少1人减1分，每类人员超过要求人数的不加分（例如施工员2人只得1分）；本项满分为7分。（在投标文件中提供人员配置一览表）

	10
	业绩情况
	10
	2017-2019年平均每年承接综合成就展览或党建、党史展览或博物馆展览或纪念馆展览等文化项目展览数目大于或等于10个，得10分，平均承接数为9个的得9分，平均承接数为8个的得分8分，以此类推，平均承接数为0的得0分。（以合同签订时间为准，计算结果四舍五入计算）


附   表4：

价格评分（细则）

1.价格核准：

评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见《第三章 投标人须知》相关条款。
2.本次评标采用综合评估法。

3.去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格后取剩余评标价格的算术平均值定义为基准价格（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。等于评标基准价的为满分20分，每高于评标基准价比例1%的扣0.5分；每低于评标基准价比例1%的扣0.3分。中间值按比例内插，计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数，以此求得各投标人的报价得分。公式表示如下：

F1=F-（∣D1-D∣／D×100）×E

式中：F1=投标人评标价得分；

F=40

D1=投标人的有效报价；

D=评标基准价；

若D1≥D 则E=0.5

若D1＜D 则E=0.3

4.经济标得分最低为0分，所有负值均计0分，不设负分。本项最高得20分，经济标得分保留小数点后两位。

以上文字描述和公式表达在理解上有歧义时，以公式表达为准。

注：基准价一经确定，在随后的评审或复评过程中无论出现何种情形，该基准价都不作调整，算术计算错误除外。
第五章  合同条款及格式
参考《建设工程设计合同》（GF-2015-0209）、《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）

第六章  投标文件格式

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

投标文件密封外包装封面

中山市党建展览馆展陈

一体化总承包项目

投标文件

投标人全称（公章）：

投标人地址：

在招标文件中规定的开标时间前不得启封！

投标文件封面

中山市党建展览馆展陈

一体化总承包项目

投标文件

□唱标信封    □正本   □副本
项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

第一部分 投标文件目录表
项目名称：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目
项目编号：CGZX-TG202010039
根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。
	序号
	资料名称
	页码
	备注

	第一部分
	投标文件目录表
	/
	

	第二部分
	资格审查资料
	

	1
	投标人须同时具备以下资质：

⑴建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级或乙级以上资质

⑵建筑装饰装修工程施工专业承包二级或二级以上资质。
	请见投标文件第（）页
	

	2
	投标人须具有有效的安全生产许可证。
	请见投标文件第（）页
	

	3
	投标人拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师(建筑工程专业）资格且具备安全生产考核B证。
	请见投标文件第（）页
	

	4
	具有独立承担民事责任的能力；
	请见投标文件第（）页
	

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	请见投标文件第（）页
	

	6
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	请见投标文件第（）页
	

	7
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	请见投标文件第（）页
	

	8
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	请见投标文件第（）页
	

	9
	投标人认为有必要提供的关于资格审查的其他文件。
	请见投标文件第（）页
	

	第三部分
	符合性资料
	

	10
	投标函
	请见投标文件第（）页
	

	11
	法定代表人证明书
	请见投标文件第（）页
	

	12
	法人授权委托书
	请见投标文件第（）页
	

	13
	开标一览表（报价表）
	请见投标文件第（）页
	

	14
	投标分项报价表
	请见投标文件第（）页
	

	第四部分
	其他资料
	

	15
	投标人基本情况表
	请见投标文件第（）页
	

	16
	《技术商务评分表》要求提供的资料
	请见投标文件第（）页
	

	17
	投标人认为需要提供的其他资料
	请见投标文件第（）页
	


第二部分  资格审查资料
格式1  

投标人须同时具备以下资质：

⑴建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级或乙级以上资质

⑵建筑装饰装修工程施工专业承包二级或二级以上资质。

注：提供加盖公章的资质证书复印件。

格式2   

投标人须具有有效的安全生产许可证。
注：提供加盖公章的安全生产许可证复印件。

格式3   

投标人拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师(建筑工程专业）资格且具备安全生产考核B证。
注：提供加盖公章的二级及以上注册建造师(建筑工程专业）证书复印件和提供加盖公章的安全生产考核B证复印件。

格式4  营业执照（复印件加盖公章）
格式5   

2020年之前成立的投标人，提供2019年度财务报告；2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见后文）。

格式6   

2020年之前成立的投标人，提供相关纳税证明（复印件加盖公章）；2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见后文）。

 2020年之前成立的投标人，提供相关社保证明（复印件加盖公章）；2020年成立的投标人，提供《资格承诺函》（格式详见后文）。

资格承诺函

中山市政府采购中心：

关于贵单位发布的中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目（项目编号：CGZX-TG20202010039）的采购公告，本公司愿意参加投标，并承诺：

1.本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日   期：

格式7

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
中山市政府采购中心：

关于贵单位发布的中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目（项目编号：CGZX-TG20202010039）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

我公司具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：

格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函
中山市政府采购中心：

关于贵单位发布的中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目（项目编号：CGZX-TG20202010039）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：

格式9
投标人认为有必要提供的关于资格审查的其他文件。

第三部分  符合性资料
格式10
投标函

中山市政府采购中心：

我方确认收到贵单位 中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目 的招标文件（项目编号：CGZX-TG202010039），我方作为投标人在此声明并同意：

1.我们愿意遵守中山市政府采购中心（以下简称“采购中心”）招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终。
3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4.我们同意提供招标人及采购中心与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.如果我们未对招标文件要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 

6.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

8.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目招标人、用户单位（如有）和采购中心。

9.关于送达：我们确认，所有书面资料、文件、函电、法律文书等，请按下列联系方式送达：

9.1联系人及联系电话：                          ；
9.2送达地址：                    ；

9.3我们同意接受电子送达，电子送达地址：                      （电子邮箱）。

备注：请按要求填写本投标函，投标函各条款内容不得删改，否则视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：

格式11
法定代表人证明书

中山市政府采购中心：

（       ）同志，现任我单位（       ）职务，为法定代表人（见下方身份证复印件），特此证明。

                                        单位：   （加盖公章）   
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.有效期限：本法定代表人证明书与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

4.身份证复印件（或扫描件）须清晰可见。


格式12
法定代表人授权委托书

中山市政府采购中心：

兹授权以下同志（见下方身份证复印件），为我方参与本项目的授权代表，其权限是：全权代表本公司参与本项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交承诺。

授权单位：（加盖公章）       法定代表人签名（或盖私章）：           

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.有效期限：本法定代表人授权委托书与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

4.授权代表为法定代表人的，则本委托书不需提供。

5.身份证复印件（或扫描件）须清晰可见。


格式13
开标一览表（报价表）

项目名称：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目
项目编号：CGZX-TG202010039
	序号
	分项报价内容
	建筑安装工程费报价（元）
	备注

	1
	建筑安装工程费报价
	小写：

大写：
	

	2
	设计费
	小写：     
大写：      
	

	合计（即“投标总价” ）

（单位：元）
	小写：

大写：


投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：   

备注：

1.此表为投标文件的组成部分，须放在投标文件的正、副本中，并另封装一份于唱标信封中。

2.此表内投标总价为最终价（投标人的优惠折扣应直接体现在此报价中），唱标信封及投标文件内不得再含有其他任何对本报价进行修改的其他说明或资料。

3.按投标总价进行价格评分。

4.中文大写金额请用以下字样填写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。

格式14
投标分项报价表
项目名称：中山市党建展览馆展陈一体化总承包项目
项目编号：CGZX-TG202010039 
投标人自行编制填写。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：   

备注：

1.此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

第四部分  其他资料
格式15
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	法定代表人与本公司相同或与本公司存在控股、管理关系的企业名单
	（若无相关企业，则填写“无”。）


备注：如此表数据有虚假，一经查实，投标人自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日    期：   

格式16  《技术商务评分表》要求提供的资料

格式17   投标人认为需要提供的其他资料










身份证反面复印件














身份证正面复印件














身份证反面复印件














身份证正面复印件








                                      第 8 页，共 52页          

